# Nhóm D1

# BẢN ĐỀ XUẤT TỔNG THỂ: TRỢ LÝ AI TUYỂN SINH & HỌC VỤ ĐHBKHN

### 1. Project Overview & Business Case (Tổng quan & Bài toán Kinh doanh)

- Vấn đề cốt lõi: Mỗi mùa tuyển sinh, bộ phận tư vấn ĐHBKHN luôn rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cán bộ kiệt sức vì lặp lại các câu trả lời giống nhau, trong khi thí sinh phàn nàn vì chờ đợi lâu.

- Cái giá của việc không hành động (Cost of Inaction): Hiện tại, thời gian chờ phản hồi vào giờ cao điểm có thể lên tới hàng giờ. Nếu không nâng cấp, ĐHBKHN đối mặt với rủi ro đánh mất những thí sinh giỏi vào tay các trường đối thủ có tốc độ phản hồi nhanh hơn, đồng thời chi phí nhân sự tổng đài sẽ tiếp tục phình to không kiểm soát.

- Giải pháp: Triển khai một "Trợ lý AI đa kênh" có khả năng đọc hiểu toàn bộ quy chế nhà trường, tư vấn 24/7 như một chuyên viên thực thụ.

- Mục tiêu kinh doanh (ROI): * Giảm 70% tải lượng công việc lặp lại cho bộ phận tư vấn.

  - Rút ngắn thời gian phản hồi thí sinh xuống dưới 3 giây/câu hỏi.

### 2. Enterprise Context & Phân kỳ Tính năng (Phasing Strategy)

Để đảm bảo dự án triển khai nhanh, không đội vốn và kiểm soát chặt chẽ rủi ro, hệ thống sẽ được chia làm 3 giai đoạn (Phase), ưu tiên giải quyết nỗi đau lớn nhất trước:

- Phase 1: 2 tháng trước mùa tuyển sinh tới (MVP)

  - Triển khai cho 100,000 user

  - Tính năng trọng tâm: Hỏi đáp tự động 24/7 về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí.

  - Chuyển tiếp thông minh (Smart Handoff): Khi AI gặp ca khó, tự động tóm tắt câu chuyện và chuyển sang màn hình của cán bộ tư vấn thật.

- Phase 2: Triển khai vào mùa tuyển sinh

  - Triển khai cho 1,000,000 user

  - Tự động trích xuất thông tin từ ảnh chụp học bạ, CCCD để điền biểu mẫu, giúp loại bỏ sai sót nhập liệu thủ công.

  - Tự động rà soát, đánh dấu (flag) các hồ sơ thiếu giấy tờ để cán bộ duyệt thay vì phải kiểm tra tay 100%.

- Phase 3: Chăm sóc sinh viên nội bộ (Năm nhất - qua mùa tuyển sinh 1 tháng)

  - Gợi ý lộ trình học tập, tra cứu lịch học, quy chế tín chỉ dựa trên mã số sinh viên.

### 3. Deployment Choice (Kiến trúc & Bảo mật Dữ liệu)

Hệ thống giáo dục yêu cầu tính bảo mật khắt khe. Chúng ta sẽ sử dụng kiến trúc Hybrid Deployment để giải quyết bài toán mâu thuẫn giữa "Bảo mật" và "Chịu tải":

- Đám mây (Cloud) để Chịu tải: Phần "não bộ" giao tiếp với thí sinh sẽ đặt trên Cloud. Khi lưu lượng tăng gấp 20 lần vào ngày công bố điểm, hệ thống sẽ tự động phình to tài nguyên để đáp ứng, không bao giờ xảy ra tình trạng sập web.

- Máy chủ nội bộ (On-premise) để Bảo mật: Toàn bộ dữ liệu nhạy cảm (điểm số, thông tin hồ sơ) được khóa chặt tại máy chủ vật lý của trường. Trợ lý AI trên Cloud chỉ được phép "hỏi mượn" dữ liệu qua một cổng an ninh được mã hóa khép kín khi thực sự cần thiết.

### 4. Cost Analysis & ROI (Bức tranh Tài chính Ước tính)

- Phase 1: MVP trước mùa tuyển sinh (triển khai ~100.000 user)

  - CAPEX (đầu tư ban đầu, dùng lâu dài)

    - Thiết lập hạ tầng cloud cơ bản: load balancing, autoscaling, API gateway

    - Xây dựng hệ thống RAG: ingest dữ liệu, chunking, embedding, indexing

    - Triển khai vector database (Qdrant/Weaviate)

    - Thiết lập cache (Redis), logging, monitoring (Grafana, Prometheus)

    - Ước tính chi phí: 90 – 150 triệu VNĐ

  - OPEX (chi phí vận hành tháng cao điểm)

    - Quy mô: ~500.000 truy vấn/tháng

    - Áp dụng caching 20–40% + model routing

    - Chi phí LLM (OpenAI/Google): 30 – 90 triệu VNĐ

    - Chi phí server (API, DB, autoscale, storage): 15 – 40 triệu VNĐ

    - Tổng OPEX: 50 – 130 triệu VNĐ/tháng

  - OPEX tháng thấp điểm

    - Scale down hạ tầng

    - Chi phí duy trì: 5 – 10 triệu VNĐ/tháng

  - Unit cost

    - Trung bình: 200 – 500 VNĐ / truy vấn

    - Tối ưu tốt có thể đạt ~160 VNĐ / truy vấn

- Phase 2: Triển khai trong mùa tuyển sinh (mở rộng ~1.000.000 user)

  - Mở rộng hạ tầng

    - Tăng autoscaling capacity

    - Tối ưu throughput cho peak traffic (đặc biệt thời điểm công bố điểm)

  - Bổ sung tính năng OCR và xử lý hồ sơ

    - Trích xuất dữ liệu từ ảnh học bạ, CCCD

    - Tự động điền form và kiểm tra thiếu sót hồ sơ

  - Chi phí OCR (yếu tố chi phí lớn nhất)

    - Giả định: 100.000 – 200.000 user upload

    - Trung bình 5–10 ảnh/user

    - Tổng ảnh: 500.000 – 2.000.000 ảnh

    - Chi phí: ~1.000 – 3.000 VNĐ/ảnh

    - Tổng OCR: 100 – 400 triệu VNĐ/tháng cao điểm

  - OPEX tổng (bao gồm Phase 1 + OCR)

    - LLM: 30 – 90 triệu VNĐ

    - Server: 20 – 50 triệu VNĐ

    - OCR: 100 – 400 triệu VNĐ

    - Tổng: 150 – 500 triệu VNĐ/tháng

  - Lưu ý quan trọng

    - OCR là biến số chi phí lớn nhất

    - Cần tối ưu bằng selective upload, batching, hoặc hybrid (cloud + local OCR)

- Phase 3: Chăm sóc sinh viên nội bộ (sau tuyển sinh ~2 tháng)

  - Tính năng

    - Tra cứu lịch học, quy chế tín chỉ

    - Gợi ý lộ trình học tập theo MSSV

    - Hỗ trợ hỏi đáp nội bộ

  - Đặc điểm chi phí

    - Lưu lượng truy vấn thấp hơn nhiều so với mùa tuyển sinh

    - Không còn chi phí OCR quy mô lớn

  - OPEX ước tính

    - LLM + server: 10 – 30 triệu VNĐ/tháng

    - Có thể giảm thêm nếu tăng caching

- ROI (so sánh tổng thể)

  - Phương án truyền thống

    - 40 – 80 nhân sự tư vấn

    - Chi phí: ~200 – 500 triệu VNĐ/tháng

    - Rủi ro: quá tải, sai sót, không hoạt động 24/7

  - Phương án AI

    - Phase 1: 50 – 130 triệu/tháng

    - Phase 2: 150 – 500 triệu/tháng

    - Phase 3: 10 – 30 triệu/tháng

  - Kết luận ROI

    - Tiết kiệm chi phí dài hạn

    - Tăng khả năng scale

    - Giảm sai sót vận hành

    - Đảm bảo hỗ trợ 24/7 với chi phí đơn vị thấp hơn đáng kể so với nhân sự truyền thống

### 5. Optimization Plan (Kế hoạch Tối ưu Chi phí Vận hành)

Để hóa đơn vận hành AI không bị vượt ngân sách, hệ thống áp dụng các chốt chặn kỹ thuật:

- Học một, dùng nghìn lần (Caching): Nếu 1.000 thí sinh cùng hỏi lịch nhập học, AI chỉ tốn tiền xử lý câu đầu tiên, 999 câu sau sẽ tự động lấy câu trả lời đã lưu trong bộ nhớ tạm (chi phí = 0 đồng).

- Quản trị tri thức không cần Code: Khi Bộ GD&ĐT có quy chế mới, chuyên viên đào tạo chỉ cần tải file Word/PDF lên hệ thống. AI sẽ tự động đọc hiểu và cập nhật kiến thức ngay lập tức mà không tốn hàng trăm triệu để lập trình viên huấn luyện lại mô hình.

- Phân luồng thông minh: Việc dễ (hỏi đường link nộp hồ sơ) giao cho mô hình AI miễn phí. Các tư vấn chuyên sâu mới dùng đến mô hình AI cao cấp.

### 6. Reliability & Guardrails (Quản trị Rủi ro Khủng hoảng)

Trong giáo dục sư phạm, một phát ngôn sai lệch của AI có thể gây khủng hoảng truyền thông. Hệ thống được trang bị bộ áo giáp bảo vệ:

- Tránh "Ảo giác" (Sai quy chế): Bắt buộc AI phải đính kèm Trích dẫn nguồn (Ví dụ: "Theo Điều 4, Khoản 2 Quy chế tuyển sinh ĐHBKHN 2024...") trong mọi câu trả lời.

- Bộ lọc che giấu thông tin cá nhân: Tự động làm mờ số điện thoại, CCCD trước khi dữ liệu được xử lý, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối luật an ninh mạng.

- Kế hoạch dự phòng (Fallback): Nếu hệ thống cung cấp API của đối tác gặp sự cố, hệ thống tự động kích hoạt hàng đợi (Queue) mời thí sinh chờ trong giây lát hoặc chuyển ngay sang kho câu hỏi mẫu, tuyệt đối không báo lỗi màn hình trắng cho người dùng.